Date：2021/02/09 20:44

Fifth daily meeting  
Discuss development plan

开发：

使用敏捷开发将项目分为5个部分：

前端、安卓段、测试、后端服务层（Service）以及后端数据层（DB）

相互独立，同时进行。 预计通过三次迭代完成上述需求。

1. 响应式、无障碍化、用户系统、电影描述、海报展示和截图展示、支付功能和买票功能。
2. 搜索功能、选座、快捷支付、出票和打印票据、二维码和条形码验证。
3. 查看周收入、比较电影票房以及生成图表、测试。

